咸宁市加油站行业发展规划

(2016年——2020年)

说明书·图册

编制单位：湖北省咸宁市商务局

设计单位：咸宁市城市规划设计院

二〇一五年十二月

前 言

项目名称：咸宁市加油站行业发展规划(2016年——2020年)

编制单位：咸宁市商务局、咸宁市城市规划设计院

编委会主任：周勇

编委会副主任：胡建、傅火金

项目负责人：甘茂

编制单位负责人：柯雄斌（国家一级注册建筑师）

编制单位技术负责人：饶浩羽（注册规划师）

编制单位项目负责人：何谦 (规划师)

项目参加人：李思博

参编单位：市商务局、市规划局、市国土资源局、市交通局、市城投公司、中石化销售湖北咸宁销售分公司、中石油湖北咸宁销售分公司、咸安区商务局、咸安区规划局、嘉鱼县商务局、嘉鱼县规划局、赤壁市商务局、赤壁市规划局、通城县商务局、通城县规划局、崇阳县商务局、崇阳县规划局、通山县商务局、通山县规划局

参编人员：甘茂、钱辉建、章柏林、李桃杏、杨丹、刘尊华、陈中枝、徐水平、张莉、黄爱兰、郑元香、刘妮娜、李玉霞、卢强、涂炳炎、余月明

目  录

第一章：概述

一、“十二五”期间加油站行业发展规划执行情况

二、规划依据

三、规划指导思想与原则

四、规划范围与期限

五、主要结论

第二章：加油站现状分析与评价

一、社会经济发展现状

二、机动车保有量和过境机动车数量

三、现有高速公路、国道、省道、县乡公路里程

四、现有加油站基本情况

五、存在的问题

第三章：加油站需求预测

一、社会经济发展趋势预测分析

二、道路发展主要规划项目

三、机动车保有量和过境机动车发展趋势预测分析

四、加油站销售量预测分析

五、加油站市场需求预测分析

第四章：加油站布局规划

一、规划总体目标

二、布局原则

三、加油站设置的基本指标标准

四、布局方案

五、分年度实施计划与布点规划实施图

第五章：规划实施保障措施

图册

1、 咸宁市市域加油站规划图

2、 咸安区市域加油站规划图

3、 咸宁市城区加油站规划图

4、 赤壁市市域加油站规划图

5、 赤壁市城区加油站规划图

6、 嘉鱼县县域加油站规划图

7、 嘉鱼县城区加油站规划图

8、 通城县县域加油站规划图

9、 通城县城区加油站规划图

10、崇阳县县域加油站规划图

11、崇阳县城区加油站规划图

12、通山县县域加油站规划图

13、通山县城区加油站规划图

14、咸嘉新城区加油站规划图

附件：

附件一：咸安区加油站行业发展规划

附件二：赤壁市加油站行业发展规划

附件三：嘉鱼县加油站行业发展规划

附件四：通城县加油站行业发展规划

附件五：崇阳县加油站行业发展规划

附件六：通山县加油站行业发展规划

附件七：咸嘉新城加油站行业发展规划

第一章   概述（略）

第二章  加油站现状分析与评价（略）

第三章  加油站需求预测（略）

第四章  加油站布局规划

一、规划总体目标

（一）逐步调整加油站布局，适度新建，到2020年全市加油站总量控制在446座之内。

（二）规划位于城区内的新建加油站年加油量不低于1200吨，位于国道、省道新建加油站年加油量不低于1000吨，县乡道新建加油站年加油量不低于700吨。

二、布局原则

（一）着眼全市，连成整体的原则。在《咸宁市城市总体规划》的原则指导下，以国家有关规范成品油流通市场的方针、政策为依据，结合咸宁市实际，并与其它专业规划相互衔接和补充，从全市成品油大市场的角度对全市加油站统筹安排，使其形成分布合理，规模适度的销售体系。

（二）因地制宜，突出“可操作性、延续性、超前性”的原则。通过对各加油站的定位和布局，使加油站符合规划要求，管理部门对其操作时，有据可查，有法可依。

（三）均衡发展、合理布局的原则。按照合理的服务半径、健全网络，调整结构，从根本上扭转盲目发展的混乱局面，达到市场相对的合理平衡。

（四）实行行业管理，发挥综合效益的原则。加强行业管理，充分发挥政府主管部门的宏观调控功能，在提高企业经济效益的同时，更加注重社会效益。

（五）汽车加油站的站址选择，应符合城镇、规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。城市市区的汽车加油站应靠近城市交通干道或设在出入方便的次要干道上。乡镇汽车加油站应靠近公路或设在靠近镇区的交通出入口附近。设在市区交叉路口附近时，不应影响交叉路口的通行能力。

规划新建加油站的重点是：

1）高速公路的出入口上。

2）城区内新建的主干道。

3）城区内原有主干道车流量大，加油站数量明显不足的地段。

4）规模较大，人口较多，工业较发达的中心乡镇。

- 因道路改建后没有加油站的道路。

- 优先在农村、偏远地区、尚无加油站的乡镇、新增道路等薄弱环节布点。

- 调整农村加油点存量，逐步引导经营条件较好的农村加油点升级为加油站。

- 咸宁高新区、咸嘉新城、梓山湖新城、咸宁旅游新城及县（市、区）开发区等新区。

- 控制网点密度过大、重复建设严重地区布点数量。

三、加油站设置的基本指标标准

（一）陆地汽车加油站

国道、省道每百公里加油站数量原则上不得超过6对；高速公路加油站按照国家相关规定执行，原则上每百公里不超过2对；县乡道加油站由当地行政主管部门根据具体情况布置；城区加油站服务半径应控制在不低于0.9公里。

（二）水上船舶加油站

水上加油站：按有关规定长江水上每百公里加油站不得超过5对。

（三）加油站建设标准《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）：

1、一级站：罐容：150m³<V≤210m³；单罐≤50m³

2、二级站：罐容：90m³<V≤150m³；单罐≤50m³

3、三级站：罐容：V≤90m³；汽油单罐≤30m³、柴油单罐≤50m³

四、布局方案

全市2016年—2020年布置422座加油站，其中保留现有加油站232座，在建加油站73座，规划新建加油站117座（规划新建加油站用黑体字标明）分布如下：

（一）市（咸安区、园区）、县（市）城区布置186座加油站，其中保留现有加油站110座，在建26座，规划加油站50座。

咸宁市城区（园区） 布置加油站75座，其中保留现有加油站40座，在建加油站12座，规划加油站23座（其中主城区18座，区域范围梓山湖新城4座，金桂湖低碳示范区1座）：

（1）咸宁市城区   布置57座加油站，其中保留现有加油站40座：宝山站、宝塔站、咸安站、永安站、淦水站、二路站、茶花站、浮山站、江荆官埠站、甘鲁站、横沟站、永德信站、南外环站、中石化销售温泉站、龙潭站、栗林站、青龙路（西）、中油温泉站、汽运站、马柏站、银马站、银泉站、永安西站、鱼水站、双峰站、双泉站、张公站、银桂路站、巨宁站、工业园站、贺胜路站、十六潭站、职教园东站、桂乡大道东站、桂乡大道西站、中海油金桂站、咸潘站、绿山站、阳霞站、横沟南正街站；

在建加油站12座：中石化销售翠竹东站、翠竹西站、贺泉站、孝子山站、太乙站、职教园西站、中油青龙路（东）站、咸宁南站、马桥出入口东、西站、车站路站、西河站

城区新规划加油站5座：城铁南加油站、官埠站、车站路北站（原甲醇站改造）、旗鼓大道站、严洲站。

（2）咸宁园区  布置18座加油站，其中规划加油站18座：

①国际旅游新城及嫦娥大道（西河桥左嫦娥广场至沲山办事处驻地龙潭“香泉映月”大项目）5座：乾益站、龙潭对站（1、2）、香泉映月站、三江景观站。

②梓山湖新城4座：铁军站、滨湖站、静湾站、晨曦站。

③高新区工业园6座：书台街南站、书台街北站、东外环站、高新区横沟工业园内路段站、付桥站、金桂路东钱塘垅站。

④咸安商贸物流区2座：咸安新城三元东站、西站。

⑤金桂湖低碳示范区1座：金桂湖站。

咸嘉新城   布置12座加油站，其中保留现有加油站3座：春光站、渡普站（中石油）、潘家湾站；

规划加油站9座：通江大道站、咸嘉大道一站、咸嘉大道二站、咸嘉大道三站、咸嘉大道四站、湖滨大道站、东湖路站、纬三路站、武嘉公路站。

赤壁市城区  保留现有加油站22座：中石化销售中心站、东区站、城南站、城北站、铁山站、金珠站、金马站、陆水站、蒲纺站、公汽站、凤凰山站、荆江赤壁站、赤马站、中油斋公岭站、莼川站、桂皇、河北大道站、开发区站、体育站、月山站、蒲纺陆水湖站（中石油）、立新站；

在建站2座：工业园站、公安泉站

规划加油站4座：光谷站、南港大道站（赤中加油站）、宇岭站、蒲圻站。

嘉鱼县城区  保留现有加油站11座：中石化销售嘉兴站、城南站、鱼岳站、茶庵站、中油土官桥站、方庄站、工业园站、梁家山站、顺达站、鸿昌站、瑞涛站；

在建站4座：麒麟站、嘉安站、迎宾大道南、北站；

规划站3座：三环线高铁站、三环线官桥东站、三环线官桥西站。

通城县城区  保留现有加油站9座：铁柱站、锦山站、城北站、城南站（中石化销售）、城东站、城西站、中石油城西站、中石油上坳站、宝塔站。

在建站:黄源站。

规划加油站2座：古鸣站、石泉站。

崇阳县城区  保留现有加油站11座：北门加油站、西门加油站、二桥站、鹿门站（中石化销售）、中心站、鹿门站（中石油）、诚和站、花山站、驾校站、公路物资站、城南站；

在建站5座：中石化销售天城站、中石化销售崇阳工业园站、新路站、鸿运站、崇阳大道站（拟迁建至新建路）。

规划加油站8座：武深高速崇阳连接线南、北站、武深高速崇阳出入口南、北站、天城大道站、肥肥站、新建路站（崇阳大道站迁建站）、香山大道站。

通山县城区  保留现有加油站14座：中石化销售西港站、城关站、南门站、新桥站、羊城站、供销站、下朗站、山口站、中油唐家地站、犀港站、柏树下站、迎宾路站、洞口罗（吴田）站、大路站。

在建站4座:环城路站、平安大道站、洋都大道站、中油发展大道站。

规划站1座：工业路站。

（二）高速公路（出入口连接线）布置36座加油站，其中保留现有加油站18座，在建12座，规划新建6座，分布如下：

京港澳高速（服务区）   全程78公里，保留现有加油站4座：京港澳赤壁东站、赤壁西站、张公东站、张公西站。

京港澳高速咸宁北连接线    全程8公里   保留现有加油站2座：咸宁迎宾东站、咸宁迎宾西站。

大广高速   全程28公里，保留2座：通山燕厦服务区南站、通山燕厦服务区北站

杭瑞高速（出入口）   咸宁段全程140公里，保留8座：通山服务区南站、通山服务区北站、崇阳服务区南站、崇阳服务区北站、通城服务区南站、通城服务区北站、通瑞站、崇阳黄龙（石城）出口站；

在建2座站：崇阳希望进出口站、崇阳瑞东站。

规划新建加油站1座：杭瑞高速通城连接线大坪站。

武汉城市圈外环高速（出入口）   黄石—荆州咸宁段全程22公里，保留2座：咸黄高速双溪服务区南站、咸黄高速双溪服务区北站；

在建站5座：城市圈高速公路嘉鱼新街服务区南、北站、罗家洲互通入口站（中油）、新街站、迅发站。

咸通高速（出入口）    全程40公里，在建加油站2座：咸安区服务区1站、咸安区服务区2站。

通界高速（出入口）    全程23.7公里，在建站3座：魏家加油站、通城服务区1站、通城服务区2站。

武深高速（出入口）    全程91.39公里，规划新建5座：赤壁服务区东、西站、赤壁茶庵进出入口站、嘉鱼服务区东、西站。

（三）三条国道及十三条省道规划布置102座加油站，其中保留现有加油站71座，在建站16座，规划新建站15座。分布如下：

G106  全程175公里，保留现有站21座：贾家源站、横石站、楠林站（中石化销售）、洪港站、路口站、沙坪站、新塘站、肖岭站、五里站、马港站、石城站、白霓站（中石化销售）、白霓站（中石油）、肥田站、谢家坳站、杨林站、塘下站、楠林站、富有站、白霓沈家站、腾腾站。

在建站3座：五里牌站、沙坪桥头站、湄港站

规划新建站5座：崇阳石头站、通山木瓜园站、大港站、茅田站、李渡站。

G107国道  全程107公里，保留现有站14座：中石化销售贺胜站、汇峰站、红太阳站、汀泗站、荆江茶庵站、赵李桥站、官塘站、中油红旗站、金兴站、太平洋站、港湾站、贺胜汉桥站、古驿站；

规划新建站1座：赤壁中伙镇泉洪寺站。

G316国道   规划新建加油站1座：通山和平站。

S102武蒲省道  全程66公里，保留现有站7座：老官站（中石化销售）、头墩站、舒桥站、兴华站、官桥站、老官站（中石油）、杨家岭站、羊毛岸站。

规划新建站1座：嘉鱼核电码头站。

S208横路省道  全程62公里，保留现有站5座：白羊站、桂花站（中石化销售）、桂花站（中石油）、毛坪站、团山站；在建站1座：刘家桥站；规划加油站1座：马桥站。

S317沿横省道  全程41公里，保留现有站4座：双溪站、中油双溪站、袁铺站、担山站；在建站1座：孙鉴站。

S319崇赵省道  全程36公里，保留现有站2座：桂花站（崇阳中石化销售）、羊洞北站。

S320楠大省道  全程50公里，保留现有站8座：石南站（中石化销售）、麦市站（中石化销售）、麦市二站、北港站、石南站（中石油）、麦市启飞站、关刀站、通临站。

规划新建站2座：通城县七里山站、通城县上坳站。

S329咸嘉省道   全程34公里，保留现有站1座：渡普站（中石化销售）；

在建站1座：向阳湖站。

S330红牌省道   全程21公里，保留现有加油站1座：合镇站。

规划新建站1座：田园站。

S246白界省道   全程55公里，保留现有加油站2座：港口站、金塘站；

在建站：洞泉站、大源站。

S361随羊线   规划新建站1座：随羊站。

赤通省道   全程33公里

嘉鱼—赤壁古战场公路线（出入口）  全程40公里  保留现有加油站5座：陆溪站、新马站、八斗站、高铁站（中石化销售）、高铁站（中石油）；

在建站1座：金盆站（高铁镇）；

规划新建站1座：国源站。

仙崇公路  全程约35公里，保留现有加油站1座：罗湖站；

在建站4座：车埠站、小柏站、周郎站、茅山站；

规划新建站1座：赤壁长江大桥出入口站。

泉都大道（武咸快速通道）  咸宁段全程20公里  在建站3座：咸安区花坪东站、咸安区花坪西站、孙田站。

（四）县乡道  全程4781公里，布置94座加油站，其中保留现有加油站33座，在建站17座，规划新加油站44座：分布如下：

中石化销售里港站、大坪坳站、沙堆站（中石化销售）、燕厦站、黄沙站、大畈站、九宫山站、闯王站、车埠站、赤壁站、新店站、泉口站、中油大幕站、厦铺站、大坪南山站、成明站、杨芳站、刘家岭站、青山站、四庄站、塘湖站、塘湖凉亭站、塘湖坳上站、沙堆桥头站（社会）、高冲站、神州站、神泉站、凡店站、蔡墩站、高桥站、余家桥站、铜钟站、畈泥站；

在建站17座：双龙站、麻塘站、杨畈站、古田站、霞星站、佛岭站、通山县板桥（核电）站、梅田站、黄盖湖、益新站、竹海站、华新站、官塘五公里站、中庄站、大柱站、双大站、癸家山站；

规划新建加油站44座：咸安区朱桥站、金鸡山站、梓潭站、杨菊花站、石桥站、杨双站、杨杨站、高新站、贺余站、嘉鱼县虎山站、杨山站、硃砂站、赤壁市柳山站、随阳站、西凉湖站、李家港加油站、余家桥村站、通城县陈段站、铁路坪站、石马站、云溪站、潭下站、油坊站、黄袍站、下畈站、狮子山站、东冲站、横冲站、崇阳县高枧村站、盘山站、金沙站、南林站、北山站、泉口站、台桥站、旅游站、阳阳站、通山县高湖站、西庄站、港路站、罗家站、茶滩站、晨光站、慈口站。

（五）长江水运、陆水湖、青山水库水运保留加油点2座，规划水上加油站2座，分布如下：

长江水运   全程120公里，保留现有长江水上加油点2座：嘉丰一号加油点、嘉丰二号加油点。

规划加油站1座站：赤壁水上加油站

青山水库  规划加油站1座：青山水上加油站。

五、分年度实施计划和布点规划实施图

（一）分年度实施计划

1、2016年规划建加油站37座

咸安区新建站10座：乾益站、龙潭西站、城铁南加油站、咸安区东外环站、高新区横沟段工业园站、马桥站、钱塘垅站、车站路北站（甲醇改造站）、高新站、朱桥站

赤壁市新建站7座：武深高速赤壁服务区东、西站、武深高速茶庵进出入口站、赤壁市长江水上加油站、李家港站、余家桥村站、蒲圻站

嘉鱼县新建站3座：武深高速嘉鱼服务区东、西站、嘉鱼县田园加油站

通山县新建站5座：慈口站、大港站、茅田站、晨光站、和平站

崇阳县新建站5座：崇阳县新建路站、高枧村站、阳阳站、武深高速崇阳县出入口站南、北站

通城县新建站4座：通城县陈段站、通城县石马站、通城县铁路坪站、通城县大坪站

咸嘉新城新建站3座：通江大道站、咸嘉大道加油三站、咸嘉大道加油四站

2、2017年规划建加油站28座

咸安区新建站9座：官埠站、龙潭东站、书台街南站、书台街北站、旗鼓大道站、付桥站、咸安新城东站、咸安新城西站、金桂湖站

赤壁市新建站4座：宇岭站、中伙镇泉洪寺站、国源站、南港大道站

嘉鱼县新建站2座：三环线官桥西站、虎山站

通山县新建站3座：高湖站、港路站、西庄站

崇阳县新建站5座：旅游站、盘山站、北山站、金沙站、香山大道站

通城县新建站5座：石泉站、古鸣站、云溪站、黄袍站、横冲站

3、2018年规划建加油站17座

咸安区新建站4座：滨湖站、香泉映月站、旅游新城景观站、铁军站

赤壁市新建站2座：光谷站、随羊站

嘉鱼县新建站2座：三环线高铁站、核电码头加油站

通山县新建站1座：工业路站

崇阳县新建站4座：武深高速崇阳县连接线站南、北站、泉口站、肥肥站

通城县新建站2座：狮子山站、下畈站

咸嘉新城新建站2座：咸嘉大道二站、湖滨大道站

4、2019年规划建加油站18座

咸安区新建站6座：严洲站、静湾站、晨曦站、梓潭站、杨杨站、贺余站

赤壁市新建站2座：柳山站、随阳站

嘉鱼县新建站1座：三环线官桥东站

通山县新建站2座：木瓜园站、茶滩站

崇阳县新建站3座：天城大道站、南林站、台桥站

通城县新建站2座：东冲站、油坊站

咸嘉新城新建站2座：东湖路站、武嘉公路站

5、2020年规划建加油站17座。

咸安区新建站4座：金鸡山站、杨双站、石桥站、杨菊花站

赤壁市新建站2座：长江大桥出入口站、西凉湖站

嘉鱼县新建站2座：杨山站、硃砂站

通山县新建站2座：罗家站、李渡站

崇阳县新建站2座：青山水上加油站、石头站

通城县新建站3座：潭下站、上坳站、七里山站

咸嘉新城新建站2座：咸嘉大道四站、纬三路站

（二）布点规划实施图（见规划图）

附《咸宁市（2016--2020年）加油站行业发展规划表》

咸宁市（2016--2020年）加油站行业发展规划表

| 序号 | 加油站名称 | 加油站详细地址 | 规划建站时间 | 加油站等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咸安区乾益加油站 | 咸安区嫦娥大道（沿河村四组罗家湾地段） | 2016 | 二级 |
| 2 | 咸安区东外环加油站 | 东外环肖桥段 | 2016 | 二级 |
| 3 | 咸安区城铁南加油站 | 十六潭路与龙潭路交汇处附近 | 2016 | 二级 |
| 4 | 咸安区高新区横沟段工业园加油站 | 高新区横沟段工业园内路段 | 2016 | 二级 |
| 5 | 咸安区马桥加油站 | 马桥至桂花老马桥收费站附近 | 2016 | 三级 |
| 6 | 咸安区钱塘垅加油站 | 金桂路东至泉都大道线钱塘垅路段 | 2016 | 三级 |
| 7 | 咸安区车站路北加油站 | 车站路老公路段旁 | 2016 | 二级 |
| 8 | 咸安区朱桥加油站 | 温泉至131朱桥路段 | 2016 | 二级 |
| 9 | 咸安区横沟高新加油站 | 横沟桥镇常横线 | 2016 | 三级 |
| 10 | 咸安区龙潭西加油站 | 嫦娥大道西侧（浮山办事处龙潭村附近） | 2016 | 二级 |
| 11 | 咸安区官埠加油站 | 咸安区官埠桥镇官埠村 | 2017 | 二级 |
| 12 | 咸安区龙潭东加油站 | 嫦娥大道东侧（浮山办事处龙潭村附近） | 2017 | 二级 |
| 13 | 咸安区旗鼓大道加油站 | 旗鼓大道与贺东路交汇处附近 | 2017 | 二级 |
| 14 | 咸安区书台街加油南站 | 高新区工业园书台街路南侧 | 2017 | 二级 |
| 15 | 咸安区书台街加油北站 | 高新区工业园书台街路北侧 | 2017 | 二级 |
| 16 | 咸安区付桥加油站 | 香城大道西侧城铁东站附近 | 2017 | 二级 |
| 17 | 咸安区咸安新城加油东站 | 渔水路至新107国道延伸线 | 2017 | 二级 |
| 18 | 咸安区咸安新城加油西站 | 渔水路至新107国道延伸线 | 2017 | 二级 |
| 19 | 咸安区金桂湖加油站 | 金桂湖园区内路段 | 2017 | 二级 |
| 20 | 咸安区滨湖加油站 | 贺胜大道与滨湖大道之间 | 2018 | 二级 |
| 21 | 咸安区香泉映月加油站 | 嫦娥大道香泉映月项目附近 | 2018 | 二级 |
| 22 | 咸安区三江景观加油站 | 咸宁市孟养浩路 | 2018 | 二级 |
| 23 | 咸安区铁军加油站 | 铁军大道与贺胜大道东侧 | 2018 | 二级 |
| 24 | 咸安区严洲加油站 | 马桥至桂花严洲村路段 | 2019 | 三级 |
| 25 | 咸安区静湾加油站 | 滨湖大道与静湾南路交接处 | 2019 | 三级 |
| 26 | 咸安区晨曦加油站 | 梓山湖新区晨曦路 | 2019 | 三级 |
| 27 | 咸安区梓潭加油站 | 张公公路梓潭村旁 | 2019 | 三级 |
| 28 | 咸安区杨杨加油站 | 杨下至杨畈横段 | 2019 | 三级 |
| 29 | 咸安区贺余加油站 | 贺胜至余花路段 | 2019 | 三级 |
| 30 | 咸安区金鸡山加油站 | 温泉至大幕金鸡山路段 | 2020 | 三级 |
| 31 | 咸安区杨双加油站 | 杨畈至双溪横段 | 2020 | 三级 |
| 32 | 咸安区石桥加油站 | 咸宁至黄沙石桥路段 | 2020 | 三级 |
| 33 | 咸安区杨菊花加油站 | 向阳湖农业示范区内路段 | 2020 | 三级 |
| 34 | 嘉鱼县田园加油站 | 簰洲湾镇红牌线 | 2016 | 二级 |
| 35 | 武深高速嘉鱼服务区东站 | 武深高速公路嘉鱼东服务区 | 2016 | 二级 |
| 36 | 武深高速嘉鱼服务区西站 | 武深高速公路嘉鱼西服务区 | 2016 | 二级 |
| 37 | 嘉鱼县三环线官桥西加油站 | 城区三环线官桥段 | 2017 | 二级 |
| 38 | 嘉鱼县虎山加油站 | 陆溪镇虎山村 | 2017 | 三级 |
| 39 | 嘉鱼县核电码头加油站 | 潘家湾镇肖家洲村 | 2018 | 二级 |
| 40 | 嘉鱼县三环线高铁站 | 城区三环线高铁段 | 2018 | 二级 |
| 41 | 嘉鱼县三环线官桥东加油站 | 城区三环线官桥段 | 2019 | 二级 |
| 42 | 嘉鱼县杨山加油站 | 高铁岭镇杨山村 | 2020 | 三级 |
| 43 | 嘉鱼县硃砂加油站 | 官桥镇硃砂村 | 2020 | 三级 |
| 44 | 武深高速赤壁茶庵进出入口加油站 | 武深高速赤壁茶庵进出入亙通处 | 2016 | 二级 |
| 45 | 赤壁市长江水上加油站 | 赤壁镇长江水上码头 | 2016 | 二级 |
| 46 | 赤壁李家港加油站 | 赤壁市李家港村 | 2016 | 三级 |
| 47 | 赤壁市蒲圻加油站 | 赤壁市蒲圻大道 | 2016 | 二级 |
| 48 | 赤壁余家桥村加油站 | 赤壁市余家桥乡余家桥村九组（沙枫线） | 2016 | 三级 |
| 49 | 武深高速赤壁服务区东站 | 武深高速公路赤壁东服务区 | 2016 | 二级 |
| 50 | 武深高速赤壁服务区西站 | 武深高速公路赤壁西服务区 | 2016 | 二级 |
| 51 | 赤壁市宇岭加油站 | 赤壁市周画岭十一组（107外迁线） | 2017 | 二级 |
| 52 | 赤壁市中伙镇泉洪寺加油站 | 赤壁市中伙镇泉洪寺（107外迁线） | 2017 | 二级 |
| 53 | 赤壁市国源加油站 | 赤壁镇陆口大桥赤壁段连接线 | 2017 | 三级 |
| 54 | 赤壁市南港大道加油站 | 赤壁市南港大道 | 2017 | 二级 |
| 55 | 赤壁市光谷加油站 | 赤壁市光谷路 | 2018 | 二级 |
| 56 | 赤壁市随羊加油站 | 赤壁市随羊公路 | 2018 | 三级 |
| 57 | 赤壁市柳山加油站 | 赤壁市柳山湖镇 | 2019 | 三级 |
| 58 | 赤壁市随阳加油站 | 赤壁市官塘随阳街道 | 2019 | 三级 |
| 59 | 赤壁市长江大桥出入口加油站 | 赤壁市赤壁镇长江大桥出入口 | 2020 | 二级 |
| 60 | 赤壁西凉湖加油站 | 赤壁市神山镇西凉湖 | 2020 | 三级 |
| 61 | 通城县陈段加油站 | 麦市镇陈段村 | 2016 | 三级 |
| 62 | 通城县石马加油站 | 马港镇白竹村 | 2016 | 三级 |
| 63 | 通城县铁路坪加油站 | 大坪乡方仕村 | 2016 | 三级 |
| 64 | 通城县大坪加油站 | 杭瑞连接线收费站出口 | 2016 | 二级 |
| 65 | 通城石泉加油站 | 隽水镇石泉村 | 2017 | 二级 |
| 66 | 通城县古鸣加油站 | 隽水镇柳峦村 | 2017 | 二级 |
| 67 | 通城县云溪加油站 | 通城县关刀镇黄丰村 | 2017 | 三级 |
| 68 | 通城县黄袍加油站 | 塘湖镇荻田村 | 2017 | 三级 |
| 69 | 通城县横冲加油站 | 北港镇横冲村 | 2027 | 三级 |
| 70 | 通城狮子山加油站 | 塘湖镇狮子村 | 2018 | 三级 |
| 71 | 通城县下畈加油站 | 通城县大坪乡 | 2018 | 三级 |
| 72 | 通城油坊加油站 | 隽水镇油坊村 | 2019 | 三级 |
| 73 | 通城东冲加油站 | 大坪乡大坪村 | 2019 | 三级 |
| 74 | 通城潭下加油站 | 通城县马港镇潭下村 | 2020 | 三级 |
| 75 | 通城县上坳加油站 | 隽水镇东港村 | 2020 | 三级 |
| 76 | 通城县七里山加油站 | 关刀镇里港村 | 2020 | 三级 |
| 77 | 崇阳县新建路加油站（崇阳大道迁建站） | 崇阳县新建路与西外环连接处 | 2016 | 二级 |
| 78 | 崇阳县高枧村加油站 | 高枧乡高枧村 | 2016 | 三级 |
| 79 | 崇阳县阳阳加油站 | 白霓镇阳红村 | 2016 | 三级 |
| 80 | 崇阳县武深高速出入口加油站（南） | 天城镇香山村 | 2016 | 二级 |
| 81 | 崇阳县武深高速出入口加油站（北） | 天城镇香山村 | 2016 | 二级 |
| 82 | 崇阳县旅游加油站 | 白霓镇浪口村 | 2017 | 三级 |
| 83 | 崇阳县盘山加油站 | 青山镇盘山村 | 2017 | 三级 |
| 84 | 崇阳县北山加油站 | 港口乡北山村 | 2017 | 三级 |
| 85 | 崇阳县金沙加油站 | 路口镇金沙村 | 2017 | 二级 |
| 86 | 崇阳县香山大道加油站 | 天城镇香山大道 | 2017 | 二级 |
| 87 | 崇阳县武深高速公路连接线加油站（南） | 天城镇寺前村 | 2018 | 二级 |
| 88 | 崇阳县武深高速公路连接线加油站（北） | 天城镇寺前村 | 2018 | 二级 |
| 89 | 崇阳县泉口加油站 | 路口镇泉口村 | 2018 | 三级 |
| 90 | 崇阳县肥肥加油站 | 天城镇肥塘村 | 2018 | 二级 |
| 91 | 崇阳县天城大道加油站 | 天城镇天城大道 | 2019 | 二级 |
| 92 | 崇阳县南林加油站 | 青山镇南林村 | 2019 | 二级 |
| 93 | 崇阳县台桥加油站 | 沙坪镇台桥村 | 2019 | 三级 |
| 94 | 崇阳县水上加油站 | 青山镇青山村 | 2020 | 三级 |
| 95 | 崇阳县石头加油站 | 天城镇乌龟石村 | 2020 | 三级 |
| 96 | 通山县慈口加油站 | 慈口乡 | 2016 | 二级 |
| 97 | 通山县大港加油站 | 大路乡106国道旁 | 2016 | 二级 |
| 98 | 通山县茅田加油站 | 大广高速出口 | 2016 | 二级 |
| 99 | 通山县晨光加油站 | 黄沙铺镇晨光村 | 2016 | 三级 |
| 100 | 通山县和平加油站 | 洪港镇贾家源村 | 2016 | 二级 |
| 101 | 通山县高湖加油站 | 闯王镇高湖村 | 2017 | 三级 |
| 102 | 通山县港路加油站 | 楠林桥镇罗城村 | 2017 | 三级 |
| 103 | 通山县西庄加油站 | 杨芳乡西庄村 | 2017 | 三级 |
| 104 | 通山县工业路加油站 | 通山县开发区 | 2018 | 二级 |
| 105 | 通山县木瓜园加油站 | 九宫山镇坑口村 | 2019 | 二级 |
| 106 | 通山县茶滩加油站 | 大畈镇茶滩村 | 2019 | 三级 |
| 107 | 通山县罗家加油站 | 九宫山镇富有村 | 2020 | 三级 |
| 108 | 通山县李渡加油站 | 通羊镇李渡村 | 2020 | 二级 |
| 109 | 咸嘉新城通江大道加油站 | 通江大道与咸嘉大道相接处 | 2016 | 二级 |
| 110 | 咸嘉新城咸嘉大道加油三站 | 咸嘉大道与公园路交叉口东北方向 | 2016 | 三级 |
| 111 | 咸嘉新城咸嘉大道加油四站 | 咸嘉大道与纬二十四路交叉口西北方向 | 2016 | 三级 |
| 112 | 咸嘉新城咸嘉大道加油二站 | 咸嘉大道与纬二十一路交叉口西北方向 | 2018 | 二级 |
| 113 | 咸嘉新城湖滨大道加油站 | 湖滨大道与东湖路交叉口西北方向 | 2018 | 二级 |
| 114 | 咸嘉新城东湖路加油站 | 东湖路与产业大道交叉口西南方向 | 2019 | 二级 |
| 115 | 咸嘉新城武嘉公路加油站 | 武嘉公路与纬二路交叉口西北方向 | 2019 | 二级 |
| 116 | 咸嘉新城咸嘉大道加油一站 | 咸嘉大道与纬二十四路交叉口西北方向 | 2020 | 二级 |
| 117 | 咸嘉新城纬三路加油站 | 纬三路与金水河交叉口西南方向 | 2020 | 二级 |

第五章 规划实施保障措施

一、加大对成品油市场监管力度，对无成品油零售经营批准证书的加油站依据有关规定进行关闭，对不符合本规划的加油站采取逐步搬迁等措施，调整现有加油站布局。

二、提高加油站建设质量，完善各种设施，美化加油站环境，整体提升加油站服务水平。

三、新建、改建、扩建加油站必须经省级主管部门审核批准后方可办理申请立项手续。严格新建加油站审批手续，今后凡新建加油站须依据本规划建设。新建加油站在开工前，首先应由交通、规划、国土、消防等部门按照标准严格把关，经初审合格后，由各地上报省级主管部门审核批准后方可动工，不允许边建边申报。未经批准擅自建设的加油站，各职能部门一律不予补办相关手续。对违反规定建设加油的单位及个人将予以通报并追究责任。

四、加油站的建设选址必须符合当地土地利用总体规划，不得在基本农田保护区内选址建设。新建、改建、扩建加油站（点）应严格执行国家规划的用地定额标准和有偿用地政策，做到节约用地，合理用地。

五、本规划应报经咸宁市人民政府批准发布实施。

六、本规划一经批准即向社会公布，接受公众监督。

七、任何部门不得随意更改经政府批准公布的加油站行业发展规划中的规划内容。确需调整的，由咸宁市成品油市场主管部门和城市规划部门组织专家对当前规划实施情况进行评估，对需调整内容进行论证，做出调整后报原批准机关审批同意后发布实施。

附件：各县（市、区）2016年——2020年加油站行业发展规划（略）